Agenda:

Tasks in progress?

Thomas- Board layout. Det går ok. Venter på hvad den store connector skal (35pin). Digitale board er lagt ud. Analoge er ikke færdig endnu.

Forventer prototype klar næste weekend. Kræver måske revisioner bagefter.

Har været i gang med at lave et board til resten men der var ikke plads. Delt op i digital og analog. Har digital færdig. Har schematic til analog men mangler 35pin connectoren. Når det er lagt ud er de begge klar til at etse.

5 boards i alt. Zybo, digital, analog, driver, power.

Jesper skal lave driver chip boardet.

Bestilling af komponenter er der ikke hørt mere om. Har sendt bill of materials til SMD. Mangler beregninger til smicht triggers og modstande osv. Tager tid.

Filtrering kræver også komponenter. Christian og claus har måske regnet det.

Martin- har lavet simuleringer af hele systemet. Har en model af 3-faset motor. Har ikke inkluderet noget xilinx endnu. Har problemer med fasedrej og simulering i feedback. Skal have lavet regulering med DQ.

Ville være en god ide at have grafer osv fra simulering til rapporten.

Kan også bruges til at finde Ke og Kt for motoren. Hvilket ikke står korrekt i datasheet.

Har begyndt at skrive om motoren og konstanter.

Mikkel- SWM er måske oppe at kører rigtigt men mangler nogle tests. Sinus kunne ikke helt genereres rigtig. Næste skridt er at bruge almindelig PWM til at genere signalet. Og det virker fint. Har kørt det i carstens OS (kaos?). er nogle tidsmæssige problemer (faktor 10 forkert).  Har leget med at fixe det.

Mangler at hardwaren til at lave 3 faser. Og mangler feedback fra motoren for at lave kontrol.

Fordelen SWM er at vi sparer nogle skift. Det burde næsten virke.

Morten- Har sat rapport op og opdateret afsnit og git, har ellers kun arbejdet med fag og embedded projekt.

Snak om det vi har lavet til embedded. Der har morten og michael lavet ret meget af det. Vi skal måske bruge det til projektet da det forventes at køre i FPGA hardware.

Erlingur- Har ikke arbejdet på projktet i denne uge.

Kyriakos- Don’t know.

New tasks?

Thomas- arbejder videre på board i den næste uge. Og kigger på bestilling af små komponenter.

Martin- Fortsætter med simulering.

Mikkel- arbejder videre med naturlig pwm generering.

Morten- Arbejder på rapport i weekenden og ser hvad vi hører mandag omkring. Kigger også på LTspice

Erlingur- Kigger på LT spice.

Kyriakos- Don’t know

Fredags opgave- Brug en time på et stort diagram over hvad der mangler i projektet overall.

Report setup?

Requirements skal uddybes og der skal lave specifications.

Layout: Motor burde komme som noget af det første.

Section Board Layout. Med digital analog og power som subsections.

Simulering ind tidligt i rapporten. Kort afsnit der forklarer hvad vi kan gøre med det. Og bruger graferne senere.

Tidsplan?

Bliver nødt til at skrive rapport under vejs. Har ikke 2 uger til at skrive rapport til sidst. Derfor lav diagram over hvad der mangler.

Thomas: det kommer nok til at tage en uge at få boardet til at virke efter det er etset.

Tidsforbrug

Snak om tidsforbrug: gerne 8 timer om dagen. Så derfor hvis man skal noget andet forventes det også at der laves noget.